## صورت جلسه ۲ – پروژه سامانه سفارش‌گیری خیاطی

تاریخ:

1404/12/20

ساعت:

19:00 – 20:00

نوع جلسه: غیر حضوری

محل برگزاری:  پیام رسان بله

حاضرین:

مینا کرمی‌نژاد

فائزه اسدی

فاطمه قنبری

ملیکا افتخاری

آناهیتا رفعتی

## دستور جلسه

بررسی شرایط جدید پروژه با توجه به قطعی اینترنت و محدودیت دسترسی به برخی منابع آموزشی

هماهنگی اعضای گروه برای ادامه روند پروژه در ایام تعطیلات سال نو

تقسیم وظایف بین اعضای گروه برای مراحل اولیه توسعه پروژه

## خلاصه مباحث مطرح‌شده

در ابتدای جلسه، اعضای گروه درباره شرایط جدید به‌وجودآمده به دلیل قطعی اینترنت و محدودیت دسترسی به برخی منابع آموزشی آنلاین گفتگو کردند. با توجه به اینکه برخی از دوره‌های آموزشی موردنیاز پروژه از طریق اینترنت در دسترس بودند، اعضا درباره راهکارهای جایگزین برای ادامه یادگیری و پیشبرد پروژه تبادل نظر کردند.

در ادامه جلسه، اهمیت استفاده از منابع آموزشی جایگزین و دوره‌های قابل دسترس مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اعضا توافق کردند که در ایام تعطیلات سال نو زمان مناسبی برای مطالعه و یادگیری ابزارهای موردنیاز پروژه و مرور مطالب تدریس‌شده در کلاس خواهد بود.

در بخش دیگری از جلسه، درباره نحوه تقسیم کار بین اعضای گروه برای بخش‌های مختلف پروژه بحث شد. با توجه به علاقه و توانمندی اعضا، تصمیم گرفته شد که برخی اعضا بر روی طراحی رابط کاربری و بخش فرانت‌اند تمرکز کنند و سایر اعضا مسئولیت توسعه بخش بک‌اند و طراحی پایگاه داده را بر عهده بگیرند.

همچنین با توجه به مشکلات احتمالی در دسترسی به GitHub، درباره ابزارهای جایگزین برای مدیریت نسخه و اشتراک‌گذاری کد بین اعضای گروه گفتگو شد و چند گزینه مورد بررسی قرار گرفت.

## تصمیمات نهایی جلسه

تقسیم کار بین اعضای گروه به شرح زیر تعیین شد:

بخش Front-end و طراحی رابط کاربری (UI): آناهیتا رفعتی فاطمه قنبری

بخش Back-end و طراحی پایگاه داده: ملیکا افتخاری مینا کرمی‌نژاد فائزه اسدی

## کارهای محول‌شده تا جلسه بعد

- دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش تخصصی خود را مشاهده و تکمیل کنند.

- مطالب و مباحثی را که استاد تا پیش از تعطیلات در کلاس مطرح کرده‌اند مرور کنند.

- در صورت امکان، تمرین‌های مرتبط با پروژه را نیز بررسی و مطالعه نمایند.

## زمان و شرایط جلسه بعد

جلسه بعدی گروه پس از پایان تعطیلات سال نو و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ برگزار خواهد شد. زمان دقیق جلسه با هماهنگی اعضای گروه در پیام‌رسان مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد

## ابزارها و تکنولوژی‌های پیشنهادی

با توجه به احتمال محدودیت در دسترسی به GitHub، استفاده از GitLab به‌عنوان یک گزینه جایگزین برای مدیریت مخزن کد و همکاری تیمی در نظر گرفته شد

## جمع‌بندی پایانی

تقسیم کار تا حدودی مشخص شد و قرار شد در جلسات آینده بر حسب متدولوژی درس، نیازمندی‌ها و مدل‌سازی‌ها تکمیل شوند.