## صورت جلسه ۷ – پروژه سامانه سفارش‌گیری خیاطی

تاریخ:

1405/03/26

ساعت:

16:00 – 20:00

نوع جلسه: حضوری

محل برگزاری: کافه دانشجویی رو

حاضرین:

- مینا کرمی‌نژاد

- فائزه اسدی

- فاطمه قنبری

- ملیکا افتخاری

- آناهیتا رفعتی

## دستور جلسه

- نگاهی دوباره به تحلیل و نیازمندی ها به دلیل ایراد هایی که در ارائه گرفته شد

- تصمیم های جدید درباره نحوه کار سایت

- اضافه کردن سیستم طراحی لباس شخصی سازی شده به سایت و تغییر خیاطی به تریکو دوزی

- شروع دوباره فرانت اند در صفحات نیازمند به تغییر

## خلاصه مباحث مطرح‌شده

- ابتدا نیازمندی ها دوباره بررسی شدند و با توجه به نقد هایی که در ارائه شده بود تغییراتی داده شد

- سپس نمونه ای روی کاغذ از صفحات جدید مورد نیاز برای شخصی سازی کردن لباس ها زده شد

- بخش فرانت اند صفحات نیازمند تغییر رو باید تغییر دهند

- بخش نیازمندی ها و دیاگرام ها باید تغییراتی بکنند

## تصمیمات نهایی جلسه

- تصمیم نهایی برای نیازمندی ها و بستن محدوده جدید

- شروع صفحات جدید برای فرانت اند

- ایجاد تغییر در داکیومنت

- شروع بک اند و دیتا بیس

## کارهای محول‌شده تا جلسه بعد

- زدن بخش فرانت صفحات جدید

- تغییر داکیومنت و اتمام دیاگرام ها

- شروع بک اند و دیتا بیس

## زمان و شرایط جلسه بعد

- جلسه بعد پس انجام فرانت و اتمام مستند.

- زمان دقیق از طریق گروه پیام‌رسان هماهنگ خواهد شد.

## ابزارها و تکنولوژی‌های پیشنهادی

### رسم دیاگرام

starUML

### کد فرانت اند

HTML/CSS/Java

### یوآی

figma

### بک اند

Python/Django

SQLite/PostgreSQL

## جمع‌بندی پایانی

شروع از نو!