# Dozino

Prepared for: Dr. ghazvini , Course Instructor, Systems Analysis and Design

Prepared by: Mina Karami Nejad, Melika Eftekhari , Fateme Ghanbari , Faeze Asadi , Anahita Rafati

دوزینو:

سیستم ثبت سفارش دوخت لباس آنلاین

1404-1405

Contents

introduction	6

Project Overview	7

project objectives	8

project charter	9

methodology description	10

waterfall & UP	10

system request	11

project sponsor	11

business need	11

business requirements	12

business value	12

Special issues	13

expected users	13

feasibility analysis	14

technical feasibility	14

economic feasibility	15

organizational feasibility	19

effort estimation	20

use-case piont method(UCP)	20

UAW	20

UUCW	21

UUCP	21

TCF	22

ECF	23

UCP	23

Person-month/Person-hour	24

work plan	25

task list	25

WBS	27

Gantt chart	28

network diagram	29

scope management	29

Time management	30

risk management	31

staffing plan	32

standards	33

environment & infrastructure	34

requirements	35

Requirements definition	35

Requirements gathering methods	35

interview	35

observation	37

document analysis	38

functional Requirements	39

non-functional Requirements	40

Future Enhancements	41

functional models	42

use-case diagram	42

# introduction

مقدمه

با گسترش استفاده از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، بسیاری از خدمات سنتی به سمت ارائه آنلاین حرکت کرده‌اند. صنعت پوشاک و خیاطی نیز از این تغییر مستثنی نیست و مشتریان امروزه تمایل دارند خدمات مورد نیاز خود را سریع‌تر و آسان‌تر از طریق بسترهای آنلاین دریافت کنند. با این حال، فرآیند سفارش دوخت لباس در بسیاری از موارد همچنان به صورت حضوری انجام می‌شود که می‌تواند زمان‌بر و محدودکننده باشد.

هدف از این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه سفارش آنلاین دوخت لباس است که به کاربران امکان می‌دهد مدل لباس مورد نظر خود را انتخاب کرده، اندازه‌ها و جزئیات مورد نیاز را ثبت کنند و سفارش خود را به صورت آنلاین ارسال نمایند. این سیستم می‌تواند فرآیند ارتباط میان مشتری و خیاط را ساده‌تر کرده و مدیریت سفارش‌ها را برای کسب‌وکارهای خیاطی بهبود دهد.

در این مستند، مراحل تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه بررسی شده و نیازمندی‌ها، معماری سیستم، طراحی پایگاه داده و سایر بخش‌های مرتبط با توسعه سیستم ارائه می‌شود.

# Project Overview

شرح کلی پروژه

این پروژه با هدف مکانیزه سیستماتیک کردن فرآیندهای سنتی در مزون‌ها و کارگاه‌های خیاطی طراحی شده است. سیستم سفارش لباس، پلتفرمی هوشمند است که واسطی میان مشتری و خیاط ایجاد می‌کند تا چالش‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های دستی، فراموشی جزئیات سفارش ، عدم آگاهی از قیمت و زمان آماده سازی و عدم اطلاع‌رسانی دقیق به مشتری را برطرف سازد.

در این سامانه، مشتریان می‌توانند مدل‌های مورد نظر خود را مشاهده، انتخاب و سفارش دهند و زمان و قیمت تخمینی آن را مشاهده کنند.

همچنین به خیاط کمک میکند تا اطلاعات مشتریان را طبقه بندی شده داشته باشه و چیزی گم نشود.

# project objectives

اهداف پروژه

نمایش و انتخاب مدل ها ، رنگ و جنس پارچه .

کاهش خطاهای انسانی در ثبت و نگهداری اندازه‌های مشتریان.

امکان پیگیری وضعیت سفارش ( در حال دوخت، آماده تحویل) توسط مشتری به صورت آنلاین.

طراحی یک رابط کاربری ساده و کاربرپسند برای هر دو گروه (خیاط و مشتری).

بهینه‌سازی زمان‌بندی تحویل با استفاده از الگوریتم‌های تخمین زمان .

کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباه در دوخت و هدررفت پارچه.

افزایش سرعت گردش کار و در نتیجه پذیرش سفارش‌های بیشتر در بازه زمانی کوتاه‌تر.

افزایش فروش به دلیل ثبت سفارش آسان تر و سریعتر .

# project charter

چارت پروژه

| Project charter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tailor ordering system Dozino |  |  | Name |
| Fateme Asadi | Project sponsor | 1404/12/6 | Start date |
| Mina Karami | Project manager | 1405/4/1 | Expected finish date |
| Project purpose |  |  |  |
| هدف این پروژه طراحی یک سیستم برای مدیریت سفارش‌های خیاطی و مزون است از انتخاب طرح و تخمین قیمت تا ثبت سفارش و پیگیری وضعیت سفارش‌ها به صورت دیجیتال انجام شود. ساده‌سازی فرآیند ثبت سفارش کاهش خطا در اندازه‌ها بهبود مدیریت سفارش‌ها |  |  |  |
| scope |  |  |  |
| خارج از محدوده: فروش آنلاین پارچه پرداخت آنلاین ارسال سفارش با پست |  | سیستم ثبت سفارش لباس سیستم مدیریت اطلاعات مشتری پیگیری وضعیت سفارش |  |

# methodology description

شرح توسعه کار

## waterfall & UP

در این پروژه از یک رویکرد توسعه ترکیبی استفاده شده است. روند کلی کار به صورت گام به گام و مدل آبشاری پیش می‌رود؛ به این معنا که مراحل اصلی مانند تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی سیستم و پیاده‌سازی به ترتیب انجام می‌شوند.

با این حال، در طول انجام پروژه این امکان در نظر گرفته شده است که در صورت شناسایی مشکل، ابهام یا نیاز به بهبود، بتوان به مراحل قبلی بازگشت و اصلاحات لازم را انجام داد. این بازبینی و تکرار محدود کمک می‌کند تا خطاهای احتمالی در تحلیل یا طراحی اصلاح شده و کیفیت نهایی سیستم بهبود پیدا کند.

همچنین در فرآیند تحلیل و طراحی سیستم از نمودارها و مدل‌های استاندارد UML  که در روش Unified Process مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند Use Case Diagram، Activity Diagram و Class Diagram) برای مدل‌سازی و درک بهتر سیستم استفاده می‌شود.

در نتیجه، این روش ترکیبی تلاش می‌کند در عین حفظ ساختار مرحله‌ای و منظم متدولوژی آبشاری ، از ابزارهای مدل‌سازی و امکان بازبینی مراحل برای بهبود فرآیند توسعه بهره ببرد.

# system request

درخواست سیستم

## project sponsor

کارفرما

Fatemeh Asasdi

خیاط و صاحب کسب و کار

## business need

نیاز کسب و کار

امروزه در کسب و کار های مرتبط با دوخت و تولید لباس مشتریان معمولا با دو چالش اساسی مواجه هستند:

نداشتن آگاهی اولیه از حدود قیمت نهایی لباس و مدت زمان آماده سازی

نداشتن ایده برای مدل لباس

از سوی دیگر بسیاری از خیاطان نیز با مشکلاتی مانند نبود سیستم منسجم برای برنامه ریزی سفارش ها٫ناقص بودن یا گم شدن اطلاعات مشتریان و ناهماهنگی در زمانبندی تحویل مواجه هستند ؛ مسائلی که درنهابت منجر به تآخیر یا نقص در تحویل لباس و کاهش رضایت مشتری میشود.

### نیاز های کلیدی کسب و کار

- افزایش سرعت

- شیوه جدید بازاریابی

- دستیابی به مشتریان جدید

- افزایش محدوده فروش

- بهبود تعامل مشتری و خیاط

## business requirements

نیازمندی های کسب و کار

- امکان ثبت سفارش دوخت لباس و لبای هاب آماده به صورت آنلاین

- امکان انتخاب طرح و رنگ و سایز لباس و مشاهده حدود قیمت و زمان

- مدیریت اطلاعات مشتریان

- مشاهده وضعیت سفارش ها

- تغییر وضعیت سفارش ها توسط خیاط

- ارتباط بین مشتری و خیاط در سیستم

## business value

ارزش کسب و کار

### مزایای محسوس

- کاهش زمان ثبت سفارش

- کاهش خطاهای انسانی

- افزایش تعداد سفارش ها

- کاهش هزینه تبلیغات چاپی

- کاهش پرسنل انسانی

### مزایای نامحسوس

- افزایش رضایت مشتری

- افزایش شناخت برند

- افزایش نظم و شفافیت فرآیند ها

- بهبود کیفیت ارائه خدمات

## Special issues

مشکلات و شرایط خاص

- محدودیت زمانی ( ارائه در پایان ترم)

- محدودیت منابع (توسعه توسط دانشجو و نت ملی)

- محدودیت فنی (یادگیری مهارت های محدود در زمان کم)

## expected users

جامعه هدف

جامعه هدف این سیستم شامل خیاطان و مشتریان لباس‌های دست‌ دوز است. هدف ما ارائه سامانه‌ای است که فرآیند ثبت و پیگیری سفارش را هم برای مشتری و هم برای خیاط ساده٫ شفاف و قابل مدیریت کند. این سامانه در تلاش است سطح رضایت مشتری را به حداکثر برساند و در عین حال فشار و بار کاری اضافی را برای خیاطان تا حد ممکن کاهش دهد.

# feasibility analysis

تحلیل امکان سنجی

## technical feasibility

امکان سنجی فنی

در این بخش بررسی میشود که آیا از نظر فنی اجرای پروژه امکان پذیر هست یا نه.

### آشنایی با حوزه عملیاتی

Finctional area

با توجه به نزدیکی و تعامل افراد تیم و با کارفرما و محیط کاری آشنایی و شناخت زیادی از کار و نحوه کار و نیاز کارفرما وجود دارد.

### آشنایی با تکنولوژی

technology

کارفرما تا حدی با تکنولوژی ها  و نوع سیستمی که قرار است طراحی شود آشنایی دارد چرا که پیشتر از یک سامانه داخلی برای تخمین قیمت استفاده کرده است . با این حال تعامل اینترنتی و آنلاین برای سازمان تجربه جدیدی است و ممکن است چالش هایی برای آشنا شدن با بستر آنلاین وجود داشته باشد.

### اندازه پروژه

project size

تعداد افراد تیم برای پروژه مدنظر و مدت زمان تحویل آن معقول اما پرکار هست چرا که حجم کار بالاست اما سیستم گستردگی زیادی ندارد و ممکن است درطول اجرا با چالش های متعدد و غیرقابل پیشبینی به دلیل جدید بودن کار رو به رو شویم.

### سازگاری

compatibility

از آنجایی که کارفرما سیستم های دیگری برای یکپارچه سازی ندارد و تنها  داده های موجود تخمین قیمت و زمان است اتصال سیستم جدید به اطلاعات فعلی کار سختی نخواهد بود.

## economic feasibility

امکان سنجی اقتصادی

تحلیل هزینه-فایده برای ارزیابی ارزش مالی پروژه.

cost-benefit analysis

### شناسایی هزینه ها و منفعت ها

| Development Costs | هزینه های توسعه | Operational Costs | هزینه های عملیاتی |
| --- | --- | --- | --- |
| 19,000,000 T 7,578,000 T 3,200,000 T 500,000 T 30,278,000 T | حقوق تیم توسعه دهنده آموزش افراد تیم فضا و تجهیزات هزینه چاپگر مجموع هزینه ها | 250,000 – 800,000 T 5,000,000 – 10,000,000 T 8,025,000 T (m) | هزینه ارتباطات حقوق پرسنل مجموع هزینه ها |
| Tangible Benefits | منفعت های محسوس | Intangible Benefits | منفعت های نامحسوس |
| 6,000,000 – 21,000,000 T (m) 7,500,000 – 14,000,000 T (m) 24,250,000 T (m) | افزایش فروش کاهش پرسنل کاهش هزینه انبارداری مجموع منفعت ها | 5,000,000 – 12,000,000 T (y) 8,500,000 T (y) | افزایش شناخت برند تجاری کیفیت بالاتر محصولات بهبود کیفیت ارائه خدمات مجموع منفعت ها |

حقوق تیم توسعه : هزینه ای که کارفرما برای پروژه درنظر گرفته و بین اعضا اقسیم خواهد شد.

آموزش افراد تیم : دوره فرانت : ۳   میلیون دوره بک : ۱ میلیون   هزینه اشتراک هوش مصنوعی : ۱میلیون و ۴۷۸ هزار تومان        هزینه لایسنس ورد :۱.۵ میلیون   هزینه اینترنت : ۶۰۰ هزار تومان

فضا و تجهیزات : هزینه  فضای جلسه : جلسه ای ۴۰۰ هزار تومان      حدود ۸ جلسه تا پایان پروژه :۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هزینه ارتباطات : اینترنت ماهیانه :  ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان     تماس تلفنی ماهیانه : ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

حقوق پرسنل : حقوق پیشنهادی کارفرما

افزایش فروش : فروش ماهیانه فعلی بدون سایت ۳۰ میلیون است که با اینترنتی کردن آن و تبلیغات حدود ۲۰ تا ۷۰ درصد در طول ۶ ماه افزایش پیدا خواهد کرد .

30,000,000× 1.2=36,000,000

30,000,000 × 1.7=51,000,000

کاهش هزینه انبارداری :‌ مدیریت بهتر موجودی ها فضای انبار را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش میدهد  ماهیانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان

و ۲۰ تا ۳۰ درصد ضایعات پارچه کاهش میابد ماهیانه ۲ تا ۳ میلیون و همچنین فروش محصولات قدیمی تر افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون .

بهبود کیفیت ارائه خدمات : کاهش خطای ثبت سفارش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سالیانه ۵ تا ۱۵ میلیون سود میدهد.

### تحلیل هزینه-فایده

تورم ۲۰ درصد و  نرخ  بهره ۲۵ درصد محاسبه شده.

| 1406 | 1405 | سال |
| --- | --- | --- |
| 29,100,000 T | 24,250,000 T | هزینه منافع محسوس |
| 10,200,000 T | 8,500,000 T | هزینه منافع نامحسوس |
| 39,300,000 T | 32,750,000 T | مجموع منفعت ها |
| 25,150,000 T | 26,200,000 T | ارزش فعلی منفعت ها PV |
| 0 T | 30,278,000 T | مجموع هزینه های توسعه |
| 9,630,000 T | 8,025,000 T | مجموع هزینه های عملیاتی |
| 9,630,000 T | 38,303,000 T | مجموع هزینه ها |
| 6,160,000 T | 30,642,400 T | ارزش فعلی هزینه ها PV |
| 29,670,000 T | -5,553,000 T | مجموع منفعت های پروژه – هزینه ها |
| 18,990,000 T | -4,442,400 T | ارزش خالص فعلی سالانه NPV |
| 14,547,600 T | -4,442,400 T | ارزش خالص فعلی تجمعی |
|  | 50.3 % | بازگشت سرمایه ROI |
|  | در سال دوم سر به سری رخ میدهد | نقطه سر به سر Break-even Point |

PV(1) = value / (1+0.25)^1 = value / 1.25

PV(2) = value / (1+0.25)^2 = value / 1.5625

PV benefits:

1405:    PV= 32,750,000 ÷ 1.25 = 26,200,000

1406:    PV = 39,300,000 ÷ 1.5625 = 25,150,000

PV costs:

1405:    PV= 38,303,000 ÷ 1.25 = 30,642,400

1406:    PV = 9,630,000 ÷ 1.5625 = 6,160,000

NPV (yearly):

1405:    NPV = PV Benefits – PV Costs = 26,200,000 – 30,642,400 = –4,442,400

1406:    NPV = 25,150,000 – 6,160,000= 18,990,000

Cumulative NPV:

1405:    -4,442,400

1406:    –4,442,400 + 18,990,000 = 14,547,600

ROI:

ROI = (Total Benefits – Total Costs) ÷ Total Costs

Total benefits = 32,750,000 + 39,300,000 = 72,050,000

Total costs = 38,303,000 + 9,630,000 = 47,933,000

ROI=  (72,050,000 – 47,933,000) ÷ 47,933,000= 24,117,000 ÷ 47,933,000= 0.503= 50.3٪

### جریان نقدینگی

| جریان نقدینگی خالص | منافع | هزینه ها | سال |
| --- | --- | --- | --- |
| -5,553,000 T | 32,750,000 T | 38,303,000 T | 0 |
| 29,670,000 T | 39,300,000 T | 9,630,000 T | 1 |

## organizational feasibility

امکان سنجی سازمانی

### آیا کاربران سیستم را میپذیرند؟

از انجایی که سیستم جهت تسهیل روند سفارش و تصمیم گیری هست بله.

### آیا این سیستم در راستای اهداف کسب و کار هست؟

بله چرا که جهت تسهیل روند سفارش گیری و جلوگیری از خطاهای انسانی بوجود می اید.

### تحلیل ذینفعان:

حامی پروژه :

چه کسی از پروژه حمایت مالی/معنوی می‌کند؟

فاطمه اسدی کارفرما

مدیریت سازمانی:

نظر مدیران ارشد درباره پروژه چیست؟

با توجه به صحبت هایی که با مدیر ارشد(اسپانسر) داشتیم و ویژگی های ارائه شده از سایت راضی هستند و مشتاق تکمیل آن.

کاربران سیستم:

چه کسانی روزانه با سیستم کار می‌کنند؟

مشتری ها (متقاضیان لباس های دست دوز) . خیاط ها

سایر ذینفعان : شرکت های ارسال مرسوله و تامین کنندگان زیرساخت های مورد استفاده در سیستم

# effort estimation

تخمین تلاش

## use-case piont method(UCP)

تخمین نفر ساعت با متد یوز کیس پوینت.

## UAW

Unadjusted Actor Weight Total (UAW):

| Actor type | Description | Weighting factor | Number | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | External system with well-defined API | 1 | 0 | 0 |
| Average | External system using a protocol based interface | 2 | 1 | 2 |
| Complex | Human | 3 | 2 | 6 |

Unadjusted Actor Weight Total : 8

average actors: درگاه بانکی

complex actors: مشتری , خیاط

## UUCW

Unadjusted Use-case Weight Total (UUCW):

| Use-case type | Description | Weighting factor | Number | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | transactions 3–1 | 5 | 4 | 20 |
| Average | transactions 4-7 | 10 | 5 | 50 |
| Complex | transactions 7>= | 15 | 2 | 30 |

Unadjusted Use-case Weight Total : 100

simple use-case: خروج , مشاهده لباس , مشاهده سفارش ها , ویرایش قیمت

average use-case: اضافه کردن مدل لباس , ثبت نام و ورود , وارد کردن رنگ و اندازه , مشاهده  جزيیات سفارش , تغییر وضعیت ها

complex use-case:   ثبت سفارش , پرداخت

## UUCP

Unadjusted Use-Case Points (UUCP) = UAW + UUCW = 8 + 100 = 108

## TCF

Technical Complexity Factors:

| ID | Technical Factor | Weighting factor | Value | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Distributed system | 2 | 1 | 2 |
| T2 | Response time or performance objectives | 2 | 2 | 4 |
| T3 | End-user efficiency | 1 | 3 | 3 |
| T4 | Complex internal processing | 1 | 2 | 2 |
| T5 | Reusability | 1 | 1 | 1 |
| T6 | Easy to install | 0.5 | 4 | 2 |
| T7 | Easy to use | 0.5 | 4 | 2 |
| T8 | Portability to other platforms | 2 | 2 | 4 |
| T9 | Easy to change | 1 | 3 | 3 |
| T10 | Concurrent users | 1 | 2 | 2 |
| T11 | Security features | 1 | 0 | 0 |
| T12 | Access for third parties | 1 | 3 | 3 |
| T13 | Special user training facilities required | 1 | 0 | 0 |

Tfactor = 28

TCF=0.6 + (0.01*Tfactor) = 0.88

## ECF

Environmental Factors:

| ID | Environmental Factor | Weighting factor | Value | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Familiar with the development process used | 1.5 | 4 | 6 |
| E2 | Application experience | 0.5 | 4 | 2 |
| E3 | Object-oriented experience | 1 | 4 | 4 |
| E4 | Lead analyst capability | 0.5 | 3 | 1.5 |
| E5 | Motivation | 1 | 5 | 5 |
| E6 | Stable requirements | 2 | 3 | 6 |
| E7 | Part-time staff | -1 | 0 | 0 |
| E8 | Difficult programming language | -1 | 2 | -2 |

Efactor = 22.5

ECF=1.4 + (-0.03*Efactor) = 0.725

## UCP

UCP=UUCP*TCF*ECF = 108 * 0.88 * 0.725 = 68.904

PHM=20

## Person-month/Person-hour

Effort in person-hours = UCP × PHM = 68.904*20 = 1378.08

Each persons = 1378.08 / 5 ≃ 276 h

1 person-months = 120 h

person-hours  11.5 person-months1378.08

Number of people: (person-months / time to complete) = 11.5 / 2.5  = 4.6 ≃ 5 person

# work plan

طرح کار

## task list

لیست کار ها

| Task | Name | Start date | Finish date | Person assigned | Deliverables | Status | Priority | Resources | Est. time | Actual time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project charter | 1405/01/26 | 1405/01/26 | Mina | Project charter document | Completed | High | Word | 2h | 3h |
| 2 | System request | 1405/01/20 | 1405/01/20 | All members | System Request Document | Completed | High | Word | 3h | 8h |
| 3 | Feasibility analysis | 1405/01/20 | 1405/01/20 | Mina & Fateme | Feasibility Analysis Document | Completed | High | Word/Excel | 3 h | 5h |
| 4 | Effort estimation | 1405/01/25 | 1405/01/25 | Mina | Effort estimation sheet | Completed | High | Word/calculator | 4h | 8h |
| 5 | Starting documentry | 1405/01/26 | 1405/01/30 | Mina |  | In process | Medium | word | 3 d | 4d |
| 6 | Work plan | 1405/01/22 | 1405/01/29 | All members | WBS/Gantt/network diagram | In progress | High | Word/Omniplan | 3 d | 1w |
| 7 | Staffing the project | 1405/01/30 | 1405/01/30 | Mina | Staffing plan | Completed | Medium | Word | 1.5 h | 2h |
| 8 | Environment & infrastructure | 1405/01/30 | 1405/01/30 | Mina | Environment setup checklist | Completed | Medium | Word | 2 h | 1h |
| 9 | Requirements system proposal | 1405/02/03 | 1405/02/10 | All members | System proposal | Completed | High | Word | 3 d | 1w |
| 10 | Use cases description |  |  |  | Use Case Descriptions | Not started | High | Word | 2.5 d |  |
| 11 | Use case diagram | 1405/02/13 | 1405/03/01 | Mina & Melika & faeze | Use Case Descriptions | Completed | High | Word | 3 d | 1w |
| 12 | Activity diagram | 1405/02/01 |  | mina | Activity diagram | In progress | Medium | StarUML | 3 d | - |
| 10 | Use cases description |  |  |  |  |  |  |  | 5d | - |
| 13 | Class diagram |  |  |  | Class Diagram | Not started | High | StarUML | 3.5 d | - |
| 14 | CRC cards |  |  |  | CRC card set | Not started | Medium | Word | 2 d | - |
| 15 | Objact diagrams |  |  |  | Object Diagrams | Not started | High | StarUML | 3 d | - |
| 16 | Communication diagram |  |  |  | Communication diagram | Not started | Medium | StarUML | 4 d | - |
| 17 | State machine diagram |  |  |  | State machine diagram | Not started | Medium | StarUML | 5 d | - |
| 18 | Sequence diagram |  |  |  | Sequence Diagram | Not started | High | StarUML | 3 d | - |
| 19 | Architecture overview |  |  |  | Architecture Document | Not started | Medium | Word | 3.5 d | - |
| 20 | ERD |  |  |  | ERD Diagram | Not started | High | MySQL | 3.5 d | - |
| 21 | Wireframe |  |  |  | Wireframe Screens | Not started | High | Figma | 2.5 d | - |
| 22 | UI Design | 1405/02/20 |  | Melika & faeze | UI Screens | Not started | High | Figma | 3 d | - |
| 23 | Design Review & Approval |  |  |  | Approved Design | Not started | Medium | Word/Power point | 1 d | - |
| 24 | Database implementation |  |  |  | SQL Database | Not started | High | MySQL/PostgreSQL | 7 d | - |
| 25 | Backend |  |  |  | Backend Source Code | Not started | High | VSCode | 10 d | - |
| 26 | Frontend | 14-5/02/13 |  | Anna & fateme | Frontend Source Code | Not started | High | VSCode | 8 d | - |
| 27 | Integration |  |  |  | Integrated System | Not started | High | VSCode/Postman | 3.5 d | - |
| 28 | Testing |  |  |  | Test cases / Test Report | Not started | High | Postman/Browser | 5 d | - |
| 29 | Deployment |  |  |  | Final Running System | Not started | Medium | Hosting | 2 d | - |
| 30 | Final Documentation & Packaging |  |  |  | Final PDF + Attachments | Not started |  | Word | 5 d | - |

تخمین زمان ها با روش پرت:

Program Evaluation & Review Technique (PERT)

Expected time = (optimistic estimate + (4 * most likely estimate )+ pessimistic estimate) / 6

## WBS

ساختار شکست کار

work breakdown structure(evolutionary)

## Gantt chart

نمایش گرافیکی

## network diagram

دیاگرام شبکه

## scope management

مدیریت محدوده پروژه

### تعریف دقیق محدوده در ابتدای پروژه

نیازمندی‌ها بر اساس مصاحبه با کارفرما (خیاط)، تحلیل فرآیند دوخت، بررسی نمونه‌سایت‌ها و تهیه سناریوهای کاربری جمع‌آوری می‌شود.

ویژگی‌های اصلی سایت تعریف و تثبیت می‌شود:

ثبت سفارش دوخت

انتخاب مدل لباس و پارچه و مدل آماده

محاسبه هزینه و زمان تحویل

داشبورد کارفرما برای مدیریت سفارش‌ها

وضعیت سفارش (در حال دوخت، آماده تحویل، تکمیل شده)

پس از تأیید کارفرما، محدوده ثبت گردید.

### مدیریت رسمی تغییرات

به دلیل اینکه کارفرما خود یک متخصص خیاطی است، احتمال بیان نیازهای جدید در طول پروژه زیاد است. بنابراین هر تغییر باید از مسیر رسمی زیر عبور کند:

ثبت درخواست تغییر

تحلیل تأثیر آن بر زمان‌بندی و هزینه

تصمیم‌گیری تیم پروژه

در صورت زیاد بودن تأثیر، انتقال به نسخه بعدی(خارج از محدوده پروژه کلاسی)

هیچ نیازمندی جدید بدون طی مراحل رسمی وارد نسخه فعلی پروژه نمی‌شود.

### مدیریت محدوده با استفاده از سبک backlog

اگرچه روش چابک کامل استفاده نمی‌شود، اما از بکلاگ برای نگهداری ایده‌ها و تغییرات آینده نگهداری می‌شود تا:

کارفرما بتواند ایده‌های جدیدش را ثبت کند

ولی این ایده‌ها وارد چرخه اصلی توسعه نشوند مگر پس از تأیید .(رد ایده ها برای پروژه کلاسی)

## Time management

مدیریت زمان

در این پروژه، با وجود استفاده از مدل آبشاری، از تکنیک Timeboxing برای کنترل زمان و جلوگیری از تأخیر استفاده می‌شود. این تکنیک باعث می‌شود که پروژه در محدودیت زمانی حدود ۱۰ هفته‌ای باقی بماند و تیم روی مهم‌ترین ویژگی‌ها تمرکز کند.

### اصول Timeboxing در این پروژه

تاریخ تحویل نسخه اول سیستم از ابتدا ثابت است

پروژه حداکثر باید در ۱۰ هفته تحویل شود پایان ترم.

این زمان هرگز تغییر نمی‌کند.

اگر کارها بیشتر از زمان باشند، ویژگی‌ها کم می‌شوند، نه زمان پروژه

تمرکز روی  مهم‌ترین بخش‌ها:

ثبت نام و ورود ، ثبت سفارش ، محاسبه قیمت ، وضعیت سفارش و مدیریت سفارش برای خیاط

موارد کم‌اولویت  نگهداری میشوند:

مدل‌های سه‌بعدی، سیستم نظرات مشتریان ، پنل حسابدار و ...  در نسخه‌های بعدی بررسی می‌شوند.

کیفیت هرگز قربانی نمی‌شود

## risk management

مدیریت خطر ها

مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌هایی است که ممکن است بر زمان، هزینه، کیفیت یا محدوده پروژه تأثیر بگذارند. در پروژه‌های دانشجویی و تیم‌های مبتدی، ریسک‌ها معمولاً ناشی از مواردی مانند کمبود تجربه فنی، تخمین‌های بیش از حد خوش‌بینانه، تغییرات کارفرما و مشکلات طراحی سیستم هستند

|  | Risk assesment |
| --- | --- |
| Risk 1: | کمبود تجربه فنی تیم در پیاده‌سازی Backend و Database |
| Likelihood of risk: | High |
| Potential impact on the project: | افزایش زمان پیاده‌سازی و احتمال تأخیر در تکمیل نسخه اول سیستم. |
| Ways to address this risk: | برگزاری یک دوره آموزش کوتاه برای SQL، طراحی جداول و REST API تولید یک نمونه اولیه Backend کوچک در هفته اول استفاده از یک مشاور یا فرد آشنا به Backend حداقل در فازهای اولیه ساده‌سازی دامنه پیاده‌سازی در صورت مشاهده تأخیر (Timeboxing) |

|  | Risk assesment |
| --- | --- |
| Risk 2: | Scope creep |
| Likelihood of risk: | Medium to High |
| Potential impact on the project: | تغییرات ناگهانی باعث تأخیر ۲ تا ۳ هفته‌ای در پروژه و افزایش Effort بیش از ۲۰ درصد خواهد شد |
| Ways to address this risk: | استفاده از فرایند رسمی مدیریت تغییرات (Change Request) اعمال Timeboxing: ویژگی‌های جدید فقط به نسخه ۲ منتقل می‌شوند فریز کردن محدوده (Scope Freeze) پس از تکمیل ایده‌های جدید در Product Backlog |

|  | Risk assesment |
| --- | --- |
| Risk 3: | پیچیدگی ماژول تخمین قیمت سفارش |
| Likelihood of risk: | Medium |
| Potential impact on the project: | احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مدت زمان تحلیل، طراحی و تست این ماژول |
| Ways to address this risk: | ساخت یک نمونه ابتدایی (Prototype) در هفته‌های اول محدود کردن تعداد عوامل مؤثر بر قیمت در نسخه یک مشورت با کارفرما برای ساده‌سازی قانون‌های قیمت‌گذاری تست زودهنگام توسط کارفرما برای کاهش خطای برداشت |

## staffing plan

تقسیم کار

به دلیل محدود بودن اندازه و دامنه پروژه، تیم توسعه شامل چند نقش کلیدی است که هر کدام بخشی از مسئولیت‌های فرآیند تحلیل و طراحی را بر عهده دارند. این نقش‌ها به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که کلیه فعالیت‌های ضروری پروژه، از جمع‌آوری نیازمندی‌ها تا طراحی و مستندسازی سیستم پوشش داده شود

Team manager:

Mina karami

Back-end & Database:

Faeze Asadi

Melika Eftekhari

Mina Karami

Front-End & UI:

Fateme Ghanbari

Anahita Rafati

تیم این پروژه شامل پنج نفر است که هر کدام مسئولیت بخش مشخصی از توسعه سیستم را بر عهده دارند. ساختار تیم به دو بخش اصلی توسعه بک‌اند و توسعه فرانت‌اند تقسیم شده است.

سه نفر از اعضای تیم در بخش بک‌اند فعالیت می‌کنند و مسئول طراحی منطق سیستم، مدیریت پایگاه داده، پیاده‌سازی عملکردهای اصلی سیستم هستند.

دو نفر دیگر از اعضای تیم در بخش فرانت‌اند فعالیت می‌کنند و مسئول طراحی و پیاده‌سازی رابط کاربری سیستم هستند. این بخش تمرکز خود را بر ایجاد صفحات کاربری، تعامل مناسب کاربر با سیستم و نمایش صحیح اطلاعات برای کاربران قرار می‌دهد.

فعالیت‌های تحلیل سیستم و طراحی مدل‌ها و نمودارهای UML  نیز بین اعضا تقسیم و انجام میشود.

همکاری بین دو بخش فرانت‌اند و بک‌اند به صورت مستمر در طول پروژه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که رابط کاربری و منطق سیستم به درستی با یکدیگر یکپارچه شده‌اند و نیازهای پروژه به شکل کامل پوشش داده می‌شود.

## standards

استاندارد ها

برای اینکه همه اعضای تیم پروژه به شکل یکسان کار کنند و خروجی‌ها مرتب و قابل‌فهم باشد، یک‌سری استانداردهای ساده در نظر گرفته شده است:

استانداردهای تحلیل

استفاده از نمودارهای UML : Use Case، Activity، Class

همه نمودارها باید واضح، تمیز و با یک استایل واحد کشیده شوند.

استانداردهای طراحی

سیستم به صورت ساده و لایه‌ای طراحی می‌شود (رابط کاربری – منطق سیستم – پایگاه داده).

اسم موجودیت‌ها و جداول پایگاه داده معنی‌دار و قابل‌فهم باشند (مثل Customer، Order، Measurement).

استانداردهای کدنویسی

نام‌گذاری متغیرها و توابع انگلیسی باشد و از یک فرمت ثابت استفاده شود:

  - اسم کلاس‌ها: PascalCase مثل OrderController

  - اسم متغیرها: camelCase مثل customerName

  - فایل‌ها: نام کوتاه و مرتبط مثل measurementModel.js

کامنت‌گذاری برای بخش‌های مهم کد انجام شود.

از Git برای ذخیره نسخه‌های مختلف پروژه استفاده می‌شود.

استانداردهای رابط کاربری

طراحی UI ساده، خوانا و هماهنگ باشد.

رنگ‌ها محدود و مناسب انتخاب شوند.

اندازه دکمه‌ها و فونت‌ها یکسان باشد.

استانداردهای مستندسازی

همه مستندات با زبان رسمی، تیترهای مرتب و استایل یکسان نوشته می‌شود(تمپلت آماده شده در ورد).

برای فهرست‌سازی از Heading استفاده می‌کنیم تا ورد فهرست خودکار بسازد.

## environment & infrastructure

محیط کارو زیرساخت ها

برای توسعه پروژه مجموعه‌ای از ابزارها، محیط‌ها و زیرساخت‌های ساده و دانشجویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارها و محیط‌های اصلی شامل موارد زیر است:

محیط‌های توسعه (Development Tools)

Visual Studio Code برای نوشتن کدهای بک‌اند و فرانت‌اند

StarUML برای رسم نمودارهای UML

OmniPlan برای مدیریت زمان‌بندی و ساخت WBS و Network Diagram

Microsoft Word برای تهیه و تدوین مستندات پروژه

Figma برای طراحی اولیه رابط کاربری (Wireframe/UI)

تکنولوژی‌های نرم‌افزاری

Back-End: زبان Python با فریم‌ورک Django

Front-End: HTML ،CSS ،JavaScript

Database: پایگاه داده PostgreSQL

Version Control: استفاده از Git و مخزن GitHub برای ذخیره و مدیریت نسخه‌ها

زیرساخت اجرا (Runtime Infrastructure)

اجرای سیستم به‌صورت محلی (Localhost) روی لپ‌تاپ اعضای تیم

اجرای سرور Django و پایگاه داده PostgreSQL در محیط توسعه

تست و دیباگ سیستم داخل محیط محلی بدون نیاز به سرورهای خارجی

دامنه و هاست (Hosting & Domain)

به دلیل دانشجویی بودن پروژه، از دامنه و هاست واقعی استفاده نمی‌شود.

از سرویس‌های آزمایشی و رایگان استفاده می‌شود

ngrok برای ایجاد لینک موقت روی Localhost

Railway / Render / Deta برای دیپلوی آزمایشی

GitHub Pages فقط برای صفحات فرانت‌اند ساده

این سرویس‌ها رایگان هستند و برای دمو و تست کافی‌اند.

سخت‌افزار مورد نیاز

یک لپ‌تاپ معمولی با سیستم‌عامل Windows یا macOS

اینترنت برای هماهنگی تیم و کار با GitHub

منابع عادی (CPU/RAM معمولی) چون پروژه حجم بالایی ندارد

این ابزار ها قطعی نیستند و ممکن است با توجه به قطع بودن یا وصل بودن اینترنت بین الملل تغییر بکنند.

# requirements

نیازمندی ها

## Requirements definition

تعریف نیازمندی ها

در این بخش نیازمندی‌های سیستم پیشنهادی برای سامانه سفارش آنلاین دوخت لباس مشخص می‌شود. این نیازمندی‌ها از طریق مصاحبه با خیاط، مشاهده فرآیند کارگاه خیاطی و بررسی اسناد موجود مانند دفتر ثبت سفارش‌ها استخراج شده‌اند. هدف این بخش مشخص کردن قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که سیستم جدید باید داشته باشد.

## Requirements gathering methods

روش های جمع آوری نیازمندی ها

### مصاحبه

مصاحبه‌ای با صاحب کارگاه خیاطی انجام شد تا فرآیند فعلی ثبت سفارش، مشکلات موجود و نیازهای سیستم جدید مشخص شود.

### مشاهده

یکی از اعضای تیم فرآیند کار در کارگاه خیاطی را مشاهده کرد تا نحوه ثبت سفارش، گرفتن اندازه‌ها و پیگیری سفارش‌ها بررسی شود.

### تحلیل اسناد

دفتر ثبت سفارش و فرم‌های اندازه‌گیری مشتریان بررسی شد تا اطلاعاتی که در حال حاضر ثبت می‌شوند شناسایی شود.

## interview

مصاحبه

مصاحبه با کارفرما:

### معرفی کسب‌وکار

کارفرما دارای ۶ سال سابقه فعالیت در حوزه خیاطی انواع لباس بوده و یک سال اخیر به‌صورت تخصصی در زمینه تریکودوزی فعالیت می‌کند. خدمات شامل:

فروش لباس آماده

ثبت سفارش و دوخت سفارشی

### وضعیت فعلی ارتباط با مشتری

مراجعه حضوری

ثبت سفارش از طریق اینستاگرام

### مشکلات فعلی

نبود قالب استاندارد برای سفارش آنلاین

اشتباه در اندازه‌گیری

انتقال ناقص مدل موردنظر

نامشخص بودن قیمت نهایی

تردید مشتری هنگام ثبت سفارش

### اهداف از طراحی وب‌سایت

افزایش فروش

کاهش خطا در سفارش‌گیری آنلاین

مرتب‌سازی اطلاعات

جایگزینی سفارش‌گیری اینستاگرامی

گسترش کسب‌وکار

### انتظارات از سایت

فروش آنلاین لباس‌های آماده

امکان ثبت سفارش لباس سفارشی

نمایش قیمت تخمینی

مدیریت مراحل انجام سفارش

مدیریت محصولات توسط ادمین

طراحی مدرن و شیک

سازگاری کامل با موبایل

مصاحبه با کاربر:

### رفتار خرید

خرید فصلی لباس

استفاده از فروشگاه حضوری و اینستاگرام

تجربه سفارش دوخت سفارشی (با خطا در اندازه)

### مشکلات تجربه‌شده

اشتباه در اندازه‌ها

تفاوت رنگ با عکس

نامشخص بودن قیمت نهایی

انصراف از خرید به دلیل ابهام قیمت

### انتظارات از سایت

مشاهده کامل مدل‌ها

نمایش قیمت و سایز مشخص

امکان وارد کردن اندازه‌ها

نمایش قیمت تخمینی قبل از ثبت

نمایش وضعیت سفارش

نمایش تاریخ تقریبی تحویل

آموزش تصویری اندازه‌گیری

پرداخت آنلاین (ترجیحاً بیعانه)

نمایش نظرات مشتریان

درگاه پرداخت امن

طراحی مدرن و حرفه‌ای

سازگاری کامل با موبایل

امکان ارتباط سریع (چت یا واتساپ)

فایل های مصاحبه ضمیمه فایل مستندات شده است

## observation

مشاهده

با توجه به نزدیکی کارفرما با یکی از اعضای تیم از روش مشاهده استفاده شد

### فرایند فعلی فروش لباس

مشتری مدل را حضوری یا از اینستاگرام انتخاب می‌کند.

درباره سایز و قیمت سؤال می‌پرسد.

پرداخت انجام می‌شود.

محصول تحویل داده می‌شود.

### مشکلات مشاهده‌شده:

اطلاعات کامل و یک‌جا در دسترس نیست.

پاسخگویی زمان‌بر است.

مدیریت سفارش‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شود.

### فرآیند فعلی سفارش دوخت سفارشی

مشتری مدل را ارسال یا انتخاب می‌کند.

اندازه‌ها به‌صورت پیام یا حضوری اعلام می‌شود.

قیمت به‌صورت تقریبی اعلام می‌شود.

دوخت انجام می‌شود.

تحویل انجام می‌شود.

### مشکلات مشاهده‌شده:

نبود فرم استاندارد ثبت اندازه

خطای بالا در اندازه‌گیری

نبود محاسبه دقیق قیمت

عدم ثبت سیستمی اطلاعات

نبود پیگیری وضعیت سفارش

## document analysis

تحلیل اسناد

بر اساس بررسی هزینه‌های متریال و فرآیند دوخت:

### نیازمندی ثبت اندازه ها

سیستم باید:

اندازه‌های مشتری را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده ذخیره کند.

در پنل خیاط به‌صورت واضح نمایش دهد.

### اندازه‌های موردنیاز:

تیشرت و بلوز:

قد لباس

عرض پایین لباس

قد آستین

شلوار:

قد شلوار

دمپا

کمر

دور ران

### نیازمندی محاسبه تخمین قیمت

سیستم باید قابلیت ثبت موارد زیر را داشته باشد:

قیمت هر متر پارچه

عرض پارچه (سانتی‌متر)

سپس سیستم باید بتواند:

متراژ تقریبی پارچه موردنیاز را محاسبه کند

قیمت مصرفی پارچه را تخمین بزند

قیمت نهایی تقریبی را به مشتری نمایش دهد

## functional Requirements

نیازمندی های کارکردی

قابلیت‌هایی که سیستم باید انجام دهد.

### مدیریت کاربران و خیاط ها

سیستم باید امکان ثبت‌نام مشتری و خیاط جدید(در این پروژه فعلا یک خیاط داریم )  با اطلاعاتی مانند نام، ایمیل و شماره تماس را فراهم کند.

سیستم باید امکان ورود کاربران ثبت‌نام‌شده به حساب کاربری را فراهم کند.

### فروش لباس آماده

سیستم باید لیست لباس‌های آماده را همراه با تصویر، سایز، رنگ، قیمت و توضیحات نمایش دهد.

مشتری باید بتواند لباس آماده را انتخاب کرده و به سبد خرید اضافه کند.

### ثبت سفارش دوخت سفارشی

مشتری باید بتواند مدل لباس موردنظر خود را انتخاب کند.

سیستم باید یک فرم استاندارد برای وارد کردن اندازه‌های بدن ارائه دهد.

مشتری باید بتواند نوع پارچه و رنگ موردنظر خود را انتخاب کند.

سیستم باید بتواند بر اساس مدل لباس، پارچه و اندازه‌ها قیمت تقریبی سفارش را محاسبه و نمایش دهد.

مشتری باید بتواند تاریخ تقریبی و قیمت تقریبی رو مشاهده کند.

پس از تأیید مشتری، سیستم باید سفارش را ثبت و ذخیره کند.

### مدیریت سفارش‌ها (خیاط)

خیاط باید بتواند لیست تمام سفارش‌ها را مشاهده کند.

خیاط باید بتواند جزئیات هر سفارش شامل اندازه‌ها، مدل، پارچه و اطلاعات مشتری را مشاهده کند.

خیاط باید بتواند وضعیت سفارش را تغییر دهد (در حال بررسی، در حال دوخت، آماده تحویل، تحویل شده).

خیاط باید بتواند لباس‌های آماده را اضافه، ویرایش یا حذف کند.

### پیگیری سفارش

مشتری باید بتواند وضعیت سفارش خود را در حساب کاربری مشاهده کند.

سیستم باید تاریخ تقریبی تحویل سفارش را به مشتری نمایش دهد.

## non-functional Requirements

نیازمندی های غیرکارکردی

کیفیت‌ها و محدودیت‌های سیستم.

### Usability (قابلیت استفاده)

سیستم باید رابط کاربری ساده و قابل فهم برای کاربران با سطح دانش فنی متفاوت داشته باشد.

سیستم باید راهنمای تصویری برای نحوه اندازه‌گیری بدن ارائه دهد تا خطای اندازه‌گیری کاهش یابد.

### Performance (کارایی)

صفحات سایت باید در زمان کوتاه بارگذاری شوند.

عملیات ثبت سفارش یا ذخیره اطلاعات باید در زمان کوتاه انجام شود.

### Security (امنیت)

اطلاعات شخصی کاربران باید به‌صورت امن و رمزنگاری‌شده ذخیره شوند.

دسترسی به پنل مدیریت باید تنها برای کاربران مجاز امکان‌پذیر باشد.

پرداخت‌ها باید از طریق درگاه پرداخت امن انجام شوند(خارج محدوده).

### Compatibility (سازگاری)

سیستم باید طراحی ریسپانسیو داشته باشد و در موبایل، تبلت و دسکتاپ به‌درستی نمایش داده شود.

سیستم باید با مرورگرهای رایج مانند Chrome، Firefox و Safari سازگار باشد.

### Reliability (قابلیت اطمینان)

سیستم باید حداقل ۹۵٪ زمان در دسترس باشد.

### Visual Design (طراحی بصری)

ظاهر سایت باید مدرن، شیک و هماهنگ با هویت بصری برند خیاطی طراحی شود.

## Future Enhancements

قابلیت های آینده

پرداخت آنلاین

ارسال پیامک هنگام تغییر وضعیت سفارش

پیشنهاد سایز به صورت هوشمند

اتصال به سیستم‌های ارسال کالا

ثبت نظرات مشتریان

# functional models

مدل های کارکردی

## use-case diagram

نمودار موردکاربرد

### نمودار موردکاربرد ثبت نام

### نمودار موردکاربرد ورود

### نمودار موردکاربرد فرایند ثبت سفارش

### نمودار موردکاربرد پنل خیاط