## صورت جلسه ۵ – پروژه سامانه سفارش‌گیری خیاطی

تاریخ:

1405/02/17

ساعت:

16:00 – 18:00

نوع جلسه: آنلاین

محل برگزاری: پیام رسان بله

حاضرین:

- مینا کرمی‌نژاد

- فائزه اسدی

- فاطمه قنبری

- ملیکا افتخاری

- آناهیتا رفعتی

## دستور جلسه

- شروع دیاگرام های کارکردی

- آغاز بخش فرانت اند

- بررسی مجدد و نهایی سازی نیازمندی ها

- تصمیم‌گیری درباره اقدامات تا جلسه بعد

## خلاصه مباحث مطرح‌شده

- ابتدا بررسی کاملی درباره دیاگرام های کارکردی شد

- سپس نمونه های اولیه ساده ای از یوزکیس دیاگرام رسم شد

- نمونه هایی از بخش فرانت در فیگما زده شد و قالب کلی سایت آماده شد

- بخش فرانت توسط آناهایتا رفعتی و فاطمه قنبری آغاز شد

- فیگما توسط مینا کرمی نژاد زده شد و بعد از آماده شدن هر صفحه قرار شد به تیم فرانت داده شوند

## تصمیمات نهایی جلسه

- آماده شدن عمده بخش فرانت تا جلسه بعد

- رسم یوزکیس دیاگرام ها به طور کامل و تموم کردن اکتیویتی دیاگرام و توصیف ها

## کارهای محول‌شده تا جلسه بعد

- زدن بخش فرانت

- اتمام دبیاگرام های کارکردی

## زمان و شرایط جلسه بعد

- جلسه بعد پس انجام عمده فرانت و تمام کردن دیاگرام های کارکردی.

- زمان دقیق از طریق گروه پیام‌رسان هماهنگ خواهد شد.

## ابزارها و تکنولوژی‌های پیشنهادی

### رسم دیاگرام

starUML

### کد فرانت اند

HTML/CSS/Java

### یوآی

figma

## جمع‌بندی پایانی

آغار رسم دیاگرام ها و فرانت اند.