# Feasibility Analysis

Prepared for: Dr. ghazvini , Course Instructor, Systems Analysis and Design

Prepared by: Mina Karami Nejad, Melika Eftekhari , Fateme Ghanbari , Faeze Asadi , Anahita Rafati

# technical feasibility

امکان سنجی فنی

در این بخش بررسی میشود که آیا از نظر فنی اجرای پروژه امکان پذیر هست یا نه.

## آشنایی با حوزه عملیاتی

Finctional area

با توجه به نزدیکی و تعامل افراد تیم و با کارفرما و محیط کاری آشنایی و شناخت زیادی از کار و نحوه کار و نیاز کارفرما وجود دارد.

## آشنایی با تکنولوژی

technology

کارفرما تا حدی با تکنولوژی ها  و نوع سیستمی که قرار است طراحی شود آشنایی دارد چرا که پیشتر از یک سامانه داخلی برای تخمین قیمت استفاده کرده است . با این حال تعامل اینترنتی و آنلاین برای سازمان تجربه جدیدی است و ممکن است چالش هایی برای آشنا شدن با بستر آنلاین وجود داشته باشد.

## اندازه پروژه

project size

تعداد افراد تیم برای پروژه مدنظر و مدت زمان تحویل آن معقول اما پرکار هست چرا که حجم کار بالاست اما سیستم گستردگی زیادی ندارد و ممکن است درطول اجرا با چالش های متعدد و غیرقابل پیشبینی به دلیل جدید بودن کار رو به رو شویم.

## سازگاری

compatibility

از آنجایی که کارفرما سیستم های دیگری برای یکپارچه سازی ندارد و تنها  داده های موجود تخمین قیمت و زمان است اتصال سیستم جدید به اطلاعات فعلی کار سختی نخواهد بود. اما سیستم باید به درگاه اینترنتی برای پرداخت وصل شود که چالش برانگیز است .

# economic feasibility

امکان سنجی اقتصادی

تحلیل هزینه-فایده برای ارزیابی ارزش مالی پروژه.

cost-benefit analysis

## شناسایی هزینه ها و منفعت ها

| Development Costs | هزینه های توسعه | Operational Costs | هزینه های عملیاتی |
| --- | --- | --- | --- |
| 19,000,000 T 7,578,000 T 3,200,000 T 500,000 T 30,278,000 T | حقوق تیم توسعه دهنده آموزش افراد تیم فضا و تجهیزات هزینه چاپگر مجموع هزینه ها | 250,000 – 800,000 T 5,000,000 – 10,000,000 T 8,025,000 T (m) | هزینه ارتباطات حقوق پرسنل مجموع هزینه ها |
| Tangible Benefits | منفعت های محسوس | Intangible Benefits | منفعت های نامحسوس |
| 6,000,000 – 21,000,000 T (m) 7,500,000 – 14,000,000 T (m) 24,250,000 T (m) | افزایش فروش کاهش پرسنل کاهش هزینه انبارداری مجموع منفعت ها | 5,000,000 – 12,000,000 T (y) 8,500,000 T (y) | افزایش شناخت برند تجاری کیفیت بالاتر محصولات بهبود کیفیت ارائه خدمات مجموع منفعت ها |

حقوق تیم توسعه : هزینه ای که کارفرما برای پروژه درنظر گرفته و بین اعضا اقسیم خواهد شد.

آموزش افراد تیم : دوره فرانت : ۳   میلیون دوره بک : ۱ میلیون   هزینه اشتراک هوش مصنوعی : ۱میلیون و ۴۷۸ هزار تومان        هزینه لایسنس ورد :۱.۵ میلیون   هزینه اینترنت : ۶۰۰ هزار تومان

فضا و تجهیزات : هزینه  فضای جلسه : جلسه ای ۴۰۰ هزار تومان      حدود ۸ جلسه تا پایان پروژه :۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هزینه ارتباطات : اینترنت ماهیانه :  ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان     تماس تلفنی ماهیانه : ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

حقوق پرسنل : حقوق پیشنهادی کارفرما

افزایش فروش : فروش ماهیانه فعلی بدون سایت ۳۰ میلیون است که با اینترنتی کردن آن و تبلیغات حدود ۲۰ تا ۷۰ درصد در طول ۶ ماه افزایش پیدا خواهد کرد .

30,000,000× 1.2=36,000,000

30,000,000 × 1.7=51,000,000

کاهش هزینه انبارداری :‌ مدیریت بهتر موجودی ها فضای انبار را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش میدهد  ماهیانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان

و ۲۰ تا ۳۰ درصد ضایعات پارچه کاهش میابد ماهیانه ۲ تا ۳ میلیون و همچنین فروش محصولات قدیمی تر افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون .

بهبود کیفیت ارائه خدمات : کاهش خطای ثبت سفارش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سالیانه ۵ تا ۱۵ میلیون سود میدهد.

## تحلیل هزینه-فایده

تورم ۲۰ درصد و  نرخ  بهره ۲۵ درصد محاسبه شده.

| 1406 | 1405 | سال |
| --- | --- | --- |
| 29,100,000 T | 24,250,000 T | هزینه منافع محسوس |
| 10,200,000 T | 8,500,000 T | هزینه منافع نامحسوس |
| 39,300,000 T | 32,750,000 T | مجموع منفعت ها |
| 25,150,000 T | 26,200,000 T | ارزش فعلی منفعت ها PV |
| 0 T | 30,278,000 T | مجموع هزینه های توسعه |
| 9,630,000 T | 8,025,000 T | مجموع هزینه های عملیاتی |
| 9,630,000 T | 38,303,000 T | مجموع هزینه ها |
| 6,160,000 T | 30,642,400 T | ارزش فعلی هزینه ها PV |
| 29,670,000 T | -5,553,000 T | مجموع منفعت های پروژه – هزینه ها |
| 18,990,000 T | -4,442,400 T | ارزش خالص فعلی سالانه NPV |
| 14,547,600 T | -4,442,400 T | ارزش خالص فعلی تجمعی |
|  | 50.3 % | بازگشت سرمایه ROI |
|  | در سال دوم سر به سری رخ میدهد | نقطه سر به سر Break-even Point |

PV(1) = value / (1+0.25)^1 = value / 1.25

PV(2) = value / (1+0.25)^2 = value / 1.5625

PV benefits:

1405:    PV= 32,750,000 ÷ 1.25 = 26,200,000

1406:    PV = 39,300,000 ÷ 1.5625 = 25,150,000

PV costs:

1405:    PV= 38,303,000 ÷ 1.25 = 30,642,400

1406:    PV = 9,630,000 ÷ 1.5625 = 6,160,000

NPV (yearly):

1405:    NPV = PV Benefits – PV Costs = 26,200,000 – 30,642,400 = –4,442,400

1406:    NPV = 25,150,000 – 6,160,000= 18,990,000

Cumulative NPV:

1405:    -4,442,400

1406:    –4,442,400 + 18,990,000 = 14,547,600

ROI:

ROI = (Total Benefits – Total Costs) ÷ Total Costs

Total benefits = 32,750,000 + 39,300,000 = 72,050,000

Total costs = 38,303,000 + 9,630,000 = 47,933,000

ROI=  (72,050,000 – 47,933,000) ÷ 47,933,000= 24,117,000 ÷ 47,933,000= 0.503= 50.3٪

## جریان نقدینگی

| جریان نقدینگی خالص | منافع | هزینه ها | سال |
| --- | --- | --- | --- |
| -5,553,000 T | 32,750,000 T | 38,303,000 T | 0 |
| 29,670,000 T | 39,300,000 T | 9,630,000 T | 1 |

# organizational feasibility

امکان سنجی سازمانی

## آیا کاربران سیستم را میپذیرند؟

از انجایی که سیستم جهت تسهیل روند سفارش و تصمیم گیری هست بله.

## آیا این سیستم در راستای اهداف کسب و کار هست؟

بله چرا که جهت تسهیل روند سفارش گیری و جلوگیری از خطاهای انسانی بوجود می اید.

## تحلیل ذینفعان:

حامی پروژه :

چه کسی از پروژه حمایت مالی/معنوی می‌کند؟

فاطمه اسدی کارفرما

مدیریت سازمانی:

نظر مدیران ارشد درباره پروژه چیست؟

با توجه به صحبت هایی که با مدیر ارشد(اسپانسر) داشتیم و ویژگی های ارائه شده از سایت راضی هستند و مشتاق تکمیل آن.

کاربران سیستم:

چه کسانی روزانه با سیستم کار می‌کنند؟

مشتری ها (متقاضیان لباس های دست دوز) . خیاط ها

سایر ذینفعان : شرکت های ارسال مرسوله و تامین کنندگان زیرساخت های مورد استفاده در سیستم

## با توجه به بررسی های فنی و اقتصادی و سازمانی پروژه جهت اجرا تایید میشود.